身份证原件

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

委托人的身份证原件和复印件

领导

本周工作经历：

实验室系统难度比较大，特别是方案模板设计和实验数据录入两大模块功能比较难，从需求梳理，到数据库设计，再到架构的搭建，都需要专门的时间进行设计。前期的工作在有条不紊的进行着，但可直观测试的部分不多，正如建房需要先打地基一样。

关于方案模板和实验数据录入两大模块功能前期做过需求调研，但细化到开发阶段，发现很多问题。

8月8号（周一）程博，刘清霞和我就开始研究这两个模块的需求；

8月10日（周三）和安志红，张国云，刘清霞和我就在一起探讨这个两个模块的开发细节问题；

8月14(周六) 安志红，谢承忠程博和刘清霞工作到很晚，确定了实验室报告46个规程的打印报告模板；

8月15日（周日）两天，安志红，程博，刘清霞和我一直工作到很晚，梳理三相相关的规程；

针对方案模板设计和实验数据录入两大模块功能我特安排了下周计划

周一，需要安志红和计量中心的周博士沟通项目开发中的待定问题

周一，需要程博和计量中心的周博士，刘潇，许琦进行沟通，安排刘潇半个工作日内讲解完成实验室三相真实报告，安排许琦讲解其负责的原始数据和真实报告的打印，届时需要安志红，程博，刘清霞和我一起到南礼士路参加。

周三，安排会议，将一些有疑问和争议的问题，和计量中心的人员进行探讨。

周四，需要安志红和程博将需求统一整理，为开发人员做最后的讲解（主要和刘清霞）。

任务难，时间紧，我们一定按时保质的完成工作。8月19（周五）我们会发布一个可测试的版本，该版本会包含开发计划中前两周的完成项目，后期我们会加班加点的把剩余功能完成，不会延迟最终的时间节点，地基已挖好，大厦正在崛起。